BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----š›&š›-----

BÁO CÁO

[LAB3] PROJECT PLAN

| Giảng viên hướng dẫn | : | Đỗ Như Tài |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm | : | 07 |  |
| Sinh viên thực hiện | : | La Hiểu Phong | (3121411162) |
|  |  | Nguyễn Long Vũ | (3121411228) |
|  |  | Nguyễn Công Huy | (3121411084) |
| Lớp | : | DCT121C5 |  |

TPHCM, ngày 5 tháng 3 năm 2025

MỤC LỤC

1.	Phân công nhiệm vụ	1

2.	Kế hoạch làm việc	1

3.	Cập nhật và đánh giá	2

4.	Công cụ hỗ trợ	2

5.	Kết luận	2

KẾ HOẠCH DỰ ÁN

HỆ THỐNG ĐẶT VÉ CHUYẾN BAY

# Phân công nhiệm vụ

Dự án sẽ được thực hiện bởi một nhóm gồm 3 thành viên với vai trò cụ thể như sau:

| Thành viên | Vai trò | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- |
| La Hiểu Phong | Leader | Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ dự án, theo dõi tiến độ công việc, điều phối giữa các thành viên, và đảm bảo chất lượng sản phẩm. |
| Nguyễn Long Vũ | Lập trình Backend | Phát triển hệ thống phía server, thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu, xây dựng API để kết nối với frontend, đảm bảo tính bảo mật và hiệu suất của hệ thống. |
| Nguyễn Công Huy | Lập trình Frontend & Kiểm thử | Thiết kế giao diện người dùng, kết nối với API, đảm bảo trải nghiệm mượt mà và thực hiện kiểm thử hệ thống trước khi triển khai. Mỗi thành viên sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành các công việc theo phạm vi đã phân công, đồng thời hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển. |

# Kế hoạch làm việc

Quá trình thực hiện dự án sẽ được chia thành các giai đoạn cụ thể như sau:

- Giai đoạn 1: Phân tích yêu cầu và khảo sát hiện trạng (1 tuần)

- Tìm hiểu yêu cầu của hệ thống đặt vé chuyến bay.

- Khảo sát các hệ thống đặt vé có sẵn để đưa ra giải pháp phù hợp.

- Xác định phạm vi và các tính năng chính của hệ thống.

- Phân công công việc cho từng thành viên.

- Giai đoạn 2: Thiết kế giao diện và cơ sở dữ liệu (2 tuần)

- Xây dựng bản phác thảo giao diện người dùng (UI/UX Wireframe).

- Thiết kế kiến trúc hệ thống, mô hình cơ sở dữ liệu.

- Định nghĩa API và luồng dữ liệu giữa các thành phần hệ thống.

- Giai đoạn 3: Xây dựng Backend (2 tuần)

- Phát triển API cho các chức năng chính: đăng ký, đăng nhập, đặt vé, quản lý vé, tra cứu chuyến bay, thanh toán.

- Thiết lập cơ sở dữ liệu, xử lý truy vấn dữ liệu.

- Kiểm thử API bằng Postman hoặc các công cụ tương tự.

- Giai đoạn 4: Xây dựng Frontend và kết nối API (2 tuần)

- Phát triển giao diện người dùng dựa trên thiết kế ban đầu.

- Kết nối frontend với API.

- Xây dựng các chức năng tương tác trên giao diện.

- Giai đoạn 5: Kiểm thử hệ thống và sửa lỗi (1 tuần)

- Thực hiện kiểm thử chức năng (unit test, integration test).

- Kiểm thử hệ thống theo các kịch bản thực tế.

- Sửa lỗi và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống.

- Giai đoạn 6: Hoàn thiện tài liệu và báo cáo (1 tuần)

- Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng.

- Báo cáo tiến độ và kết quả dự án.

- Chuẩn bị cho buổi trình bày và đánh giá.

# Cập nhật và đánh giá

- Mỗi tuần, nhóm sẽ tổ chức một buổi họp để kiểm tra tiến độ công việc, cập nhật tình hình thực hiện dự án.

- Leader sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo tiến độ, đánh giá các khó khăn phát sinh và điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết.

- Thành viên có thể đề xuất ý tưởng cải tiến hoặc điều chỉnh các tính năng để tối ưu hóa hệ thống.

# Công cụ hỗ trợ

Để đảm bảo quá trình phát triển diễn ra thuận lợi, nhóm sẽ sử dụng các công cụ sau:

- Quản lý mã nguồn: GitHub (repository riêng cho backend, frontend và tài liệu dự án).

- Quản lý công việc: Trello, Notion để theo dõi tiến độ công việc.

- Lập trình Backend: PHP, MySQL, XAMPP.

- Lập trình Frontend: React.js hoặc Vue.js.

- Thiết kế giao diện: Figma.

- Kiểm thử API: Postman.

- Triển khai: GitHub Pages, XAMPP (Local Server).

# Kết luận

Bản kế hoạch trên là hướng dẫn ban đầu cho quá trình thực hiện dự án.

- Tuy nhiên, kế hoạch có thể thay đổi theo thực tế triển khai và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Nhóm sẽ liên tục đánh giá, cập nhật và điều chỉnh để đảm bảo hoàn thành dự án một cách tốt nhất.